UNIVERSIDAD

CATOLICA DE HONDURAS

“NUESTRA SEÑORA Y REINA DE LA PAZ”

CAMPUS SANTA CLARA

Docente:

Integrantes:

Anyelo Favian Rivera Galindo

Clase:

Fecha:

27/ 01/ 2026

Bitácora de decisiones técnicas

Proyecto: Plataforma de Delivery/Pedidos de Comida en Tiempo Real en Juticalpa y Catacamas

Parte 1 Decisiones técnicas por fase

Infraestructura general

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| Dos máquinas físicas reales PC principal Windows/WSL + laptop Linux Mint 4GB | Simular distribución con contenedores Docker en una sola máquina | Distribución real, no simulada: si un nodo cae, el otro sigue vivo de verdad. Permite demostrar tolerancia a fallos apagando la laptop en vivo durante la defensa |
| Laptop dedicada exclusivamente al broker de Kafka | Una Laptop también corriendo el consumidor/procesamiento | Con 4GB de RAM, sumar el procesamiento limpieza + agregación + escritura a MongoDB al mismo nodo que sostiene el broker arriesgaba quedarse sin memoria justo durante una prueba de carga o la defensa |
| Kafka instalado nativo, sin Docker, modo KRaft | Zookeeper, o contenedores Docker | Kafka eliminó Zookeeper; KRaft es más simple. Sin Docker se reduce el overhead de memoria, crítico en el nodo de 4GB |
| Python en todo el stack generador, productor, consumidor, API, prueba de carga | Mezclar lenguajes (ej. C#/.NET, sugerido por la convención de nombres de un diagrama de ejemplo) | Consistencia entre todo el equipo, madurez de librerías para Kafka/Mongo/FastAPI, más fácil de defender en vivo si todos entienden todo el código |

Fase 1 Generador de datos

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| 2 zonas: Juticalpa (65%) y Catacamas (35%) | 5 barrios de Tegucigalpa diseño inicial, descartado | Alcance reducido a pedido del equipo; dos ciudades vecinas reales con relación de tamaño desigual, más manejable para 2-3 personas |
| 8 restaurantes fijos 4 por ciudad, con pesos de popularidad desiguales | Restaurantes generados aleatoriamente sin límite | Reproducibilidad y realismo: en plataformas reales unos pocos locales concentran la mayoría de pedidos |
| Ponderación por hora del día pesos más altos en almuerzo 12 – 2 p.m | Distribución uniforme en el tiempo | El PDF exige simular horas pico vs. horas muertas explícitamente |
| Inyección intencional de ~2% duplicados y ~2% malformados | Generar datos "limpios" | La Fase 3 exige decidir qué hacer con datos sucios; sin imperfecciones reales no hay nada que limpiar ni que defender |
| FastAPI con dos modos /pedido individual, /pedidos/lote | Un solo modo de envío | El PDF pide explícitamente demostrar la diferencia entre envío individual y por lotes |

Fase 2 Ingesta con Kafka

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| Un topic por ciudad pedidos-juticalpa, pedidos-catacamas | Un solo topic particionado por zona | Solo 2 zonas: la simplicidad de topics separados gana sobre la escalabilidad de un topic único, que solo se justifica con muchas más zonas |
| 3 particiones por topic | 1 partición | Deja espacio para paralelismo de consumidores, aunque el proyecto use 1 consumidor por ahora |
| Topic adicional pedidos-malformados | Descartar en el productor los eventos sin zona | Un evento sin zona no se puede enrutar a un topic de ciudad, pero tampoco debe perderse silenciosamente se preserva para auditoría |
| Librería kafka-python | confluent-kafka-python | Evita compilar dependencias nativas dentro de WSL |
| linger_ms y batch_size ajustados en el productor | Configuración por defecto | Mejora el throughput real en ráfagas, relevante para la pregunta del PDF sobre "envío individual vs. por lotes" |

Fase 3 Procesamiento y almacenamiento

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| MongoDB | Modelo relacional | Los pedidos_descartados tienen forma variable (el campo dañado cambia cada vez), incómodo de forzar en una tabla SQL rígida |
| Índice único en id_pedido para deduplicar | Set de IDs vistos en memoria dentro del consumidor | Más simple y confiable: sobrevive a un reinicio del consumidor, y es MongoDB quien garantiza la unicidad, no la lógica de la app |
| Ventana móvil de 5 minutos para "pedidos activos" | Contar todo el histórico acumulado | Un pedido de hace una hora no debería seguir contando como saturación actual |
| Capacidad de cocineros como colección de configuración aparte (capacidad_zonas), no dentro de cada evento | Incluir la capacidad en cada pedido | Es un dato de contexto/infraestructura, no algo que cada pedido individual deba llevar |
| Cambio de "repartidores" a "cocineros" como recurso limitante | Mantener repartidores/entrega como cuello de botella | El equipo decidió modelar la saturación de cocina (preparación), no de entrega cambia el sentido de la métrica en todo el sistema |
| Agregación en lote cada 10 segundos, no en cada mensaje individual | Recalcular en cada evento recibido | Procesamiento "cercano al dato" por lotes cortos, en vez de streaming puro evento-por-evento; más barato computacionalmente y suficiente para el caso de uso |
| Métricas de ETL expuestas explícitamente (extraídos / transformados / cargados / duplicados) | Dejar el ETL como una caja negra dentro del consumidor | El proyecto exige demostrar dominio del concepto de ETL; exponerlo como métricas visibles lo hace defendible en vivo |

Fase 4 Visualización e integración

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| API intermedia (FastAPI) entre MongoDB y el dashboard | Dashboard conectándose directo a MongoDB desde el navegador | Un navegador no puede hablarle directo a Mongo; se necesita un intermediario HTTP |
| Dashboard como HTML/JS plano, sin framework | React u otro framework | Prototipo rápido, sin necesidad de build tools, fácil de abrir con doble clic durante la defensa |
| Panel de pipeline ETL visible en el dashboard | Mostrar solo el balance de saturación | Hace visible el "qué" del procesamiento Big Data, no solo el resultado final |
| Tabla de pedidos individuales recientes, filtrable por zona | Mostrar solo agregados | Conecta el dato agregado con el registro crudo real, útil para explicar la trazabilidad completa en la defensa |
| CORS abierto en la API | Restringir orígenes | Decisión aceptada explícitamente como simplificación académica, no apta para producción |

Prueba de carga realista

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- |
| Supuesto explícito: 4 minutos promedio de preparación por pedido por cocinero | Usar un número de pedidos arbitrario sin base | Permite calcular una tasa "sostenible" real de 3 pedidos/min en Juticalpa, 2 en Catacamas contra la cual comparar el pico, en vez de inventar un umbral |
| Prueba en 3 fases con progresión temporal 5.5 min | Un solo lote masivo instantáneo | Simula el fenómeno real que describe el PDF (una promoción o el inicio del almuerzo dispara los pedidos), y demuestra la ventana móvil de 5 min en acción al ver que el ratio no baja de inmediato |

Parte 2  Registro cronológico de la conversación con Claude

- Consulta: Compartí el PDF del proyecto y pregunté si una laptop vieja con Linux Mint con 4GB RAM podía usarse como recurso, aclarando que el trabajo se documentaría en video y se haría con calma.

Resumen de la respuesta: Sí, me propuso usarla como nodo físico real y distribuido, con tres roles posibles, broker de Kafka, nodo consumidor, o nodo de base de datos, recomendando el rol de broker por ser el más liviano para 4GB. Se dieron consejos prácticos como el usar KRaft sin Zookeeper, evitar entorno gráfico pesado, monitorear con htop y una sugerencia de grabar el video por fases en vez de un solo clip final.

- Consulta: Pregunté qué lenguaje de programación recomendaba, mencionando que ya tenía experiencia con Python, y pedí un resumen de la lluvia de ideas hasta ese momento.

Resumen de la respuesta: Me recomendó Python para todo el stack, justificando la elección por madurez de librerías con Kafka, Mongo, FastAPI/Streamlit y consistencia de equipo. Se entregó un resumen estructurado de todo lo decidido hasta ese punto: stack, infraestructura física, plan de documentación en video, y una lista de decisiones aún pendientes.

- Consulta: Compartí un ejemplo de docker-compose.yml de Kafka (Que hicimos en clase con Docker) y pedí probar la conexión entre la laptop Linux y la PC principal usando Kafka nativo, sin Docker.

Resumen de la respuesta: Me dio una guía paso a paso para instalar Kafka nativo en la laptop Linux desde descargar Java, descarga de binarios, configuración de advertised.listeners con la IP real de red en vez de localhost, apertura de puerto en el firewall. Durante la ejecución surgieron varios errores reales que se resolvieron en el momento: versión de Kafka descontinuada (404), falta del flag --standalone requerido en Kafka para un solo nodo, metadata corrupta por reformateos previos, y una IP de subred mal escrita 192.168.1.x en vez de 192.168.0.x  que causaba timeouts resuelta reformateando el storage tras corregir el archivo de configuración.

- Consulta: Pregunté cómo instalar Kafka en la PC principal Windows, usando WSL.

Resumen de la respuesta: Me explicó que en la PC principal solo se necesitan los binarios cliente no un broker completo, con pasos para instalar Java y descargar Kafka dentro de WSL2, más comandos de diagnóstico de conectividad de red (ping, nc) antes de correr el consumidor.

- Consulta: Reporté un error sudo: not found al seguir esos pasos.

Resumen de la respuesta: Me identificó que la terminal usada no era una distro completa de Ubuntu, sino probablemente la distro interna de Docker Desktop dentro de WSL. Se explicó cómo listar las distros instaladas (wsl -l -v) e instalar/entrar a la distro correcta de Ubuntu.

- Consulta: Compartí un prompt de PowerShell con una ruta UNC (\\wsl.localhost\Ubuntu) pensando que era la terminal correcta.

Resumen de la respuesta: Me aclaró la diferencia entre esa ruta de red de PowerShell y la terminal bash real de WSL, y me guio de vuelta a abrir la terminal de Ubuntu correctamente.

- Consulta: Confirmé estar dentro de Ubuntu 26.04 en WSL con el usuario correcto.

Resumen de la respuesta: Me continuó con la instalación de Java y Kafka cliente en esa terminal ya validada.

- Consulta: Pedí avanzar con la arquitectura de infraestructura y los wireframes/mockups de UI, compartiendo un diagrama de ejemplo con nombres tipo .NET, aclarando que Kafka es obligatorio y que prefería Python.

Resumen de la respuesta: Me aclaró que el patrón del diagrama de ejemplo era independiente del lenguaje. Antes de diseñar, me preguntó: tipo de base de datos, si mostrar ambas máquinas físicas en el diagrama, y qué tan interactivo debía ser el mockup.

- Consulta: Respondí a lo que me pregrunto con MongoDB, sí mostrar ambas máquinas, y prototipo interactivo con datos de prueba.

Resumen de la respuesta: Me generó un diagrama de arquitectura mostrando las dos máquinas físicas separadas por red (PC principal: generador + dashboard + Mongo; laptop: broker + consumidor)

Claude

Mio

- Consulta: Pedí cambiar "repartidores" por "cocineros" en el dashboard.

Resumen de la respuesta: Me actualizo todas las etiquetas, variables y cálculos del prototipo, y se señaló que ese cambio implica que el cuello de botella modelado pasa a ser la cocina, no la entrega relevante para mantener consistencia en el resto de la documentación.

- Consulta: Pedí empezar el desarrollo real del proyecto, aclarando que se trabajaría en dos PCs principal Windows/WSL y secundaria Linux.

Resumen de la respuesta: Antes de escribir código, me preguntó cómo particionar Kafka, si se quería todo el código de una vez o fase por fase, y cuántas zonas/restaurantes manejar.

- Consulta: Le respondí: 2 topics para Juticalpa y Catacamas reduciendo el alcance a esas 2 ciudades reales, fase por fase, y dejar la cantidad de restaurantes a criterio de Claude.

Resumen de la respuesta: Me construyó la Fase 1 completa: documento de justificación del modelo del evento (modelo_datos.md), la app generadora en FastAPI (app.py) con zonas y restaurantes ponderados, imperfecciones intencionales, y horas pico; un script de benchmark de throughput; y un README con instrucciones, aclarando que todo se ejecuta en la PC principal (la laptop no participa todavía).

- Consulta: Pregunté dónde guardar los archivos descargados para poder trabajarlos.

Resumen de la respuesta: Me explicó la diferencia entre el sistema de archivos de Windows montado en WSL (/mnt/c/..., lento y no recomendado para trabajo diario) y el sistema nativo de Linux dentro de WSL (~), con los comandos exactos para copiar los archivos descargados hacia la carpeta del proyecto (Al final encontré el archivo home de wsl y ahí está la carpeta del proyecto, así que lo hice manual).

- Consulta: Pedí continuar con la Fase 2.

Resumen de la respuesta: Me diseñó la ingesta con Kafka: topics por ciudad más un topic de malformados, particionamiento justificado, y el productor en Python (kafka_producer.py que reutiliza el generador de la Fase 1 y enruta cada evento según su zona, con manejo de errores y medición de throughput de ingesta.

- Consulta: Pedí el paso a paso completo detallado en ambas computadoras.

Resumen de la respuesta: Se entregó una secuencia numerada, etiquetada por máquina y terminal, cubriendo desde arrancar el broker hasta la prueba de pico con monitoreo de htop, más una checklist de verificación.

- Consulta: Confirmé que todo funcionó y pedí continuar.

Resumen de la respuesta: Me construyó la Fase 3: procesamiento y almacenamiento. Se decidió mover el consumidor de la laptop a la PC principal, para no sobrecargar el nodo de 4GB, instrucciones de instalación de MongoDB adaptadas a lo reciente de Ubuntu 26.04, script de preparación de índices/capacidad (mongo_setup.py), y el consumidor completo (consumer.py) con limpieza, deduplicación vía índice único, y agregación periódica del balance de saturación.

- Consulta: Confirmé que todo funcionó y pedí continuar con la Fase 4.

Resumen de la respuesta: Me construyó la API de lectura (api.py) sobre MongoDB, y se actualizó el dashboard prototipo para conectarse a datos reales en vez de simulados, corrigiendo también las zonas y agregando un indicador de estado de conexión.

- Consulta: Pedí que el ETL mencionado por el docente se viera reflejado explícitamente en el dashboard.

Resumen de la respuesta: Me agrego contadores de Extract/Transform/Load al consumidor, una colección etl_metricas en Mongo, un endpoint /etl en la API, y un panel visual en el dashboard con las tres etapas y sus números en vivo.

- Consulta: Pedí ejecutar una prueba de carga realista basada en la cantidad real de cocineros, junto con una explicación.

Resumen de la respuesta: Me definió un supuesto explícito de 4 min de preparación por pedido para calcular una tasa "sostenible" por zona, y se construyó prueba_realista.py, que simula una hora pico en 3 fases estable → saturación → bajada a lo largo de 5.5 minutos.

- Consulta: Pedí un README para ejecutar todo el sistema desde cero, con explicación de cada componente, de cara a grabar el video al día siguiente.

Resumen de la respuesta: Me entregó una guía maestra GUIA_EJECUCION_VIDEO.md con el orden exacto de arranque en ambas máquinas, un checklist final antes de grabar, y una tabla de solución de problemas comunes.

- Consulta: Pedí que el dashboard mostrara también la información individual de cada pedido id, zona, monto, etc., no solo el agregado.

Resumen de la respuesta: Se agregó un endpoint /pedidos a la API que devuelve los pedidos más recientes filtrados por zona, y una tabla en el dashboard que se actualiza en vivo y también al cambiar de pestaña de zona.